# Д О Г О В О Р

Днес, …......... 2013 година в град Криводол, се сключи договор между:

Община Криводол, представлявана от Петър Георгиев Данчев - Кмет на община Криводол и Цветелина Петрова Младенова – главен счетоводител, с адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение” №13, Булстат: 000193282 , наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„………………………….” със седалище и адрес на управление: гр. ............................................................, ЕИК …………………, представлявано от ........................... ..................., в качеството му на Управител, наричан по-долу в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изгради съоръжения за превенция - наблюдателни кули и изкуствени водоизточници по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 06/226/00272 от 07.05.2013 г., а именно:

1. Дейност 1 - Изграждане на 3 броя наблюдателни стационарни кули за нуждите на община Криводол за постоянно наблюдение през пожароопасните месеци и оповестяване на възникнали пожари в общинския горски фонд, съгласно приложена техническа информация.

2. Дейност 2 - Изграждане на 3 броя изкуствени водоизточници за погасяване на огнища на пожари в горския фонд на община Криводол, съгласно приложената техническа информация, описана в Приложение №4, неразделна част от настоящия договор, съгласно условията на настоящия договор.

### ІІ. Цена и начин на плащане

3.1 Стойността на договора е в размер на ..................................... лв. / / без ДДС и ........................ лв. / / с ДДС. Стойността фиксирана в договора е на основание цените посочени във финансовото предложение на Изпълнителя /..……………………………………………../, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на действието му.

3.2 Посочената цена включва всички разходи за изграждането на съоръженията по предмета на настоящия договор в землищата на с. Главаци, с. Лесура и с.Ракево, община Криводол, пускането им в експлоатация и гаранционна поддръжка.

3.3. Етапите са както следва:

- авансово плащане 50% в размер на........................... лв. без вкл. ДДС

- окончателно плащане по дейност 1 - в размер на ............. лв. без вкл. ДДС, представляващо 50% от сумата по дейност 1, (при констатирано извършване на дейност 1 с приемо-предавателен протокол)

- окончателно плащане по дейност 2 – в размер на ........................лв. без вкл. ДДС, представляващо 50% от сумата по дейност 2, (при констатирано извършване на дейност 2 с приемо-предавателен протокол).

3.4 За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

адрес: .................................

ЕИК: ................................

Получил фактурата: ..........................

Номер на документа, дата и място.

В описателната част освен извършената дейност следва да се впише и текста: Разходът е по Договор № 06/226/00272от 07.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 на ПРСР 2007-2013 г.

### 3.5. Плащането се извършва по банков път до 10 работни дни след предоставяне на фактура от страна на Изпълнителя, по посочена от него банкова сметка.

### ІІІ. Срок и място на извършване на дейността

4.1. Изграждането на съоръженията следва да бъде извършено в срок от .......... / ……………….. / календарни дни, съгласно офертата на Изпълнителя. Срокът започва да тече при спазване на изискванията, посочени в чл. 4.2.

4.2. Изпълнителят се задължава да уведоми писмено, чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено чрез лицензиран пощенски оператор, писмо по електронна поща, Възложителя за стартиране на дейността по раздел I от Договора, но не по късно от 10 календарни дни от датата на подписване на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка между страните по договора. При започване на строителните работи от Изпълнителя по обектите, Възложителят осигурява лице за контакт и присъствие на указания обект. За доказване на получено писмо по електронна поща се приема електронното потвърждение от страна на получателя.

4.3. Мястото на изпълнение на дейностите е съгласно предварително съгласувани места в землищата на с. Главаци, с. Лесура и с.Ракево, община Криводол, определени от Възложителя.

4.4. Работата се счита за извършена след изграждане и монтиране на съответните съоръжения, и подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя, удостоверяващ годността на съоръженията за експлоатация и съответствието им с техническото задание на Възложителя, както и предоставянето на заверено копие от отделни и двустранни приемо-предавателни протоколи, подписани между Изпълнителя и съответните физически лица от персонала на Изпълнителя, които ще работят със съответната техника и или съоръжения. От съдържанието на протоколите следва да е видно, че конкретното физическо лице, с което Изпълнителят е сключил трудов или граждански договор, е запознато с правилата за безопасност на съответното конкретно съоръжение, което ще експлоатира.

### ІV. Права и задължения на страните

5. Изпълнителят се задължава:

5.1. Да изгради 3 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници в землищата на с. Главаци, с. Лесура и с.Ракево, община Криводол, съгласно одобрени технически проекти.

5.2. Да представи към момента на влизане в сила на договора гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС по една от формите предвидени в чл. 60 от ЗОП парична сума, платима по банкова сметка на община Криводол, IBAN: BG 51 SOMB 9130 33441274 01, BIC SOMBBGSF; Банка: „Общинска банка” АД – финансов център Враца, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на Възложителя със срок на действие 10 работни дни след приключване срока на договора.

5.3. да поддържа гаранционно съоръженията за срок от 1 година, като гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, който удостоверява годността на съоръженията за експлоатация и съответствието им с техническите изисквания на Възложителя.

5.4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява възложената му работа в срок и обем, съгласно сключения Договор и при спазване изискванията на съответните нормативни документи.

6. Възложителят се задължава:

6.1. да заплати за изградените съоръжения по реда и начин посочен в настоящия договор, при условие че същите съответстват на посочените в конкурсната документация характеристики;

6.2. определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количество, стадий на изпълнение без да затрудняват дейността на Изпълнителя.

#### V. Отговорност при забава и неустойки

7. При забава в сроковете за изпълнение на договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 15%, върху стойността на неизпълнението. Възложителят удържа сумите за неустойка от гаранцията за изпълнение.

### VІ. Прекратяване и неустойки:

8. Настоящият договор се прекратява:

- по вина на Изпълнителя (при неспазване на задълженията му по чл. 5 от настоящия договор)	- едностранно от Възложителя без предизвестие при задържане на гаранцията за изпълнение;

- по взаимно съгласие на страните изразено писмено с обосновани мотиви;

## VІІ. Форсмажорни обстоятелства

9. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако са причинени в резултат на непреодолима сила.

10. Страната, която е била в забава при изпълнение на задълженията си не може да се позовава на непреодолима сила.

11. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Не представлява ”непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните, техни представители и/или служители.

12. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

13. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да сведе до минимум нанесените вреди и загуби, както и да уведоми другата страна писмено в едноседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.

14. Срокове за изпълнение на задължения по този договор и свързаните с тях насрещни задължения спират да текат докато трае непреодолимата сила

### VІІІ. Спорове

15. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящето споразумение, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, като страните се съгласяват спорът да се реши еднолично от арбитър от списъка на арбитрите, като арбитърът ще се определи от Председателя на арбитражния съд при БТПП.

## ІХ .Съобщения

16. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощени лица.

### Х. Гаранции

17. Гаранционният срок за изградените съоръжения по предмета на договора е 1 година от датата на приемането им от Комисия на Възложителя.

17.1.	Недостатъци в качеството се констатират с двустранно подписан констативен протокол и се отстраняват по реда на гаранционните условия на договора.

17.2.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи гаранционна отговорност, когато повредата на съоръженията, предмет на този договор е настъпила поради неправилно съхранение, експлоатация и ремонт, както и във всички други случаи по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или крайния потребител, или по вина на лица, за които те отговарят.

17.3. Срокът за отстраняване на повредата е не повече от 20 дни след уведомяването по чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено чрез лицензиран пощенски оператор или чрез съобщение/ писмо, изпратено чрез електронна поща. Страните се съгласяват, че електронното потвърждение за получено писмо по електронна поща, следва да служи за доказателство за получено писмо/ съобщение. В случай, че се установят скрити недостатъци, в рамките на гаранционния срок, ако недостатъка прави конкретното съоръжение негодно за използване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да замени частта с нова със същите или по-добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

XI. Други разпоредби

18. Страните се споразумяват за следните валидни адреси, електронни пощи и банкови сметки:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

При промяна на адреса и/ или на посочените в предходната алинея, банкова сметка, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от промяната чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено чрез лицензиран пощенски оператор.

19. Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията по този договор на трети лица.

## ХIІ. Заключителни разпоредби

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра, един за изпълнителя и три за възложителя. Същият съдържа шест страници, всяка от които е подписана от страните по договора.

Неразделна част от договора са:

1. Техническо предложение на изпълнителя /Приложение № 1/;

2. Ценово предложение и количествено-стойностни сметки от офертата на Изпълнителя /Приложения № 2и 3/

3. Техническа спецификация (копие на технически проекти за изграждане на изкуствени водоизточници и наблюдателни кули) - Приложение № 4.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .................................................. трите имена, написани собственоръчно /КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ/ ………………………………………….. трите имена, написани собственоръчно /ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/ | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................................. трите имена, написани собственоръчно /УПРАВИТЕЛ/ |
| --- | --- |