ОТЧЕТ

НА

КМЕТА                                                НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ЗА 2014 Г.

Криводол, м.януари 2015 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

За местната власт в Република България 2014 година премина в условията на тежка финансово-икономическа и политическа криза, белязана от стихийни бедствия и природни катаклизми.

Годината бе трудна, но нито една от жизнените функции на общината, които са изключително важни и са свързани с поддържането на приоритетните дейности като образование, социални дейности,  култура и др., не бяха прекъснати. Независимо от ограничените местни приходи, успяхме да осигурим необходимите средства за техния непрекъснат и качествен процес.

И през третата година от мандат 2011 – 2015, ръководството на Община Криводол мобилизира своите усилия и утвърди политика на активно търсене на допълнителен финансов ресурс и законови действия и механизми за решаване проблемите на общината.

С настоящия отчет желая да ви запозная с работата на общинска администрация Криводол през 2014 година, положените усилия и постигнати резултати.

Управление на финансовите ресурси                                на общината

След три години от моя мандат, независимо от тежкото наследство, свързано с неразплатени и просрочени задължения към доставчици и персонал, и неспиращи съдебни искове и запори към Община Криводол, днес мога да заявя, че успяваме да запазим така необходимото ни равновесие благодарение на строгата финансова дисциплина. Борбата за стабилизиране на финансовото състояние на Общината обаче е непрестанна.

Отчитайки създадените устойчиви традиции в управлението на местните финанси на общината, добрите практики на други общини и новите тенденции в управлението на местните финанси, усилията на общинската администрация през 2014 г. бяха насочени към:

- Провеждане на балансирана и справедлива местна данъчна политика.

- Изготвяне на добре балансиран Бюджет за 2014 година, като предпоставка за  успешното  му изпълнение.

- Ефективна и устойчива работа на вътрешните системи за финансово управление и контрол.

- Съгласуваност на работата с Общинския съвет по приоритетните финансово-бюджетни политики.

Преди окончателното си приемане, бюджетът беше подложен на публично обсъждане, като повечето предложения на участниците бяха включени в окончателния вариант на плана за разходите. На 31.01.2014 г. Общински съвет – Криводол прие бюджета по пълна бюджетна класификация на приходите и разходите в размер на 5 015 979 лева. Общо рамката на приходната част на проекта за бюджет 2014 година на община Криводол е с 291 226 лева по–голяма от приетия бюджет за 2013 г. Приетите с бюджета поименните списъци за капиталови разходи са в размер на 2 901 048 лева, от които 1 070 813 лева средства от Целева субсидия за капиталови разходи, 668 397 лева собствени бюджетни средства, източник на финансиране целеви трансфери /ПУДООС и МКВПМС/ - 287 937 лева и средства по Оперативни програми от ИБСФ /извън бюджетни сметки и фондове/- 873 901 лева.

Планът на приходите и разходите в края на годината е 7 217 298 лева, а отчета на приходите – 6 467 422 лева и на разходите – 5 997 719 лева. Размерът на преходния остатък е 216 920 лева. В общия размер на разходите най-голям относителен дял заемат разходите за работни заплати и осигурителни плащания – 40 %, следвани от разходите  за издръжка – 32 %, капиталови разходи - 22 %, останали разходи - 6 %. Спрямо 2013 г., ръст с 288 % бележат разходите за инвестиции /размер на капиталовите разходи към 31.12.2013 г. – 605 084 лв., към 31.12.2014г. - 1 744 235/. Най-голям дял на разходите се пада на следните функции: Образование – 33%, Изпълнителни и законодателни органи – 18%, Отбрана  - 18%, Социални дейности – 12%, Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 9%, и Здравеопазване, Спорт и култура, Икономически дейности и други – общо – 10%.

В изпълнение на законовите разпоредби, беше приета Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Криводол, придружена от Бюджетен календар за 2014 г., в който ясно са разписани действията по приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината.

Със заповед на кмета на общината бяха определени правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не прилагат системата на “делегираните бюджети”.  По-голямото им ангажиране по изпълнение на бюджетите, доведе до по-стриктно спазване на бюджетната и финансова дисциплина.

Прилагайки системата на “делегираните бюджети” в училищата, на територията на общината се постига по-голяма финансова децентрализация. Наред с това големите права, дадени от нормативната уредба на ръководителите на тези звена, водят до невъзможност администрацията да упражнява в достатъчна степен  контрол върху управлението на публичните средства от тяхна страна.

Изготвеният годишен финансов отчет за 2013г. отрази в максимална степен финансовото и имущественото състояние на общината. ГФО и приложенията към него съответстваха на нормативните изисквания, за постигане на пълнота, изчерпателност, достоверност и законосъобразност. Той беше заверен от Сметна палата без резерви, с обръщане на внимание, което е много високата оценка  за работата на администрацията.

Местната данъчна политика е балансирана и справедлива. Размерите на местните данъци и такси остават непроменени вече седма година и са съобразени, както с потребността от услугата, така и с възможността на данъкоплатците да поемат планираните дейности.

Гражданите своевременно са уведомявани за размера на техните данъчни задължения и сроковете за погасяването им.  Неиздължилите се в срок данъкоплатци са предупреждавани няколкократно за спазване на установените регламенти.

Тенденцията към увеличаване на събираемостта на местни данъци и такси се запазва и през 2014 година. Изпълнението спрямо предходните години е както следва:

|  | 2011г. % | 2012г. % | 2013г. % | 2014г. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данък върху недвижимите имоти | 39 | 60.30 | 60.81 | 61.48 |
| Данък върху превозните средства | 34 | 63.60 | 62.66 | 68.44 |
| Патентен данък | 68 | 70.34 | 66.73 | 80.35 |
| Такса битови отпадъци | 40 | 62.98 | 61.87 | 61.08 |

Към 31.12.2014 г. са събрани  868 286 лева приходи от данъци и такси, разпределени както следва:

- Имуществени и други данъци – 276 106 лева;

- Неданъчни приходи – 592 180 лева, в т.ч.:

        - Приходи и доходи от собственост – 129 408 лева;

        - Общински такси – 381 859 лева;

        - Глоби, санкции, наказателни постановления – 14 232 лева;

        - Други неданъчни приходи – 13 502 лева;

        - Приходи от продажба – 35 887 лева;

        - Приходи от концесии – 15 667 лева;

        - Дарения – 1 625 лева.

Бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет възлизат на 4 964 323 лева, в т.ч.:

    - За делегирани от държавата дейности – 2 372 647 лева;

    - За местни дейности – 688 700 лева;

    - Целева субсидия за капиталови разходи – 1 070 813 лева;

    - Възстановена субсидия за минали години –( - 3194);

    - Трансфер за превоз на ученици – 132 568 лева;

    - Трансфер – 702 789 лева, в т.ч.:

- По ПМС №164/19.06.2014 г. – 400 000 лева – съгласно Наредбата за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 година;

- По ПМС №183/04.07.2014 г. – 34 500 лева – за подпомагане дейността на народните читалища;

- По ПМС №180/03.07.2014г. – 268 289 лева – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Текущо през годината са постъпили 489 298 лева трансфери от министерства и ведомства, в т.ч.:

- От МТСП чрез АСЗ – 290 787 лева по Програми за временна заетост;

- От МС чрез Областна администрация – 30 999 лева – за провеждане на избори;

- От МТСП  - 27 219 лева  - по проект „Обществена трапезария“;

- От МОТН – 46 947 лева – за целодневна организация на учебния процес;

- От ДФЗ – 53 695 лева – за ДДС по проекти;

- От МРР чрез АПИ – 14 710 лева – поддръжка на общинска пътна мрежа;

- От МОСВ чрез ПУДООС  - 24 941 лева – по проекти за Националния конкурс „За чиста околна среда 2014 година“.

Във връзка с нормалното функциониране на общината е извършено финансиране, както следва:

- Предоставени заеми към ИБСФ – 48 378 лева;

- Финансова помощ по Решение на Общински съвет за ТД „Тавтиомозис“ ЕООД Криводол – 6 577 лева;

- Погасяване на главница по дългосрочен инвестиционен кредит към Общинска банка в размер на 45 969 лева;

- Финансиране на училища по проекти – 13 614 лева;

- Наличност по банкова сметка на общината (нето) – 158 706 лева.

Издръжката на дейност „ЦДГ“ е от собствени финансови средства на общината, които за 2014 г. са в размер на 202 389 лева, събраните такси са  26 348 лева (176 041 лв. дофинансиране).

През 2014 г. в ОДЗ  ”Славейче” - филиал Криводол, ІV р-н, бяха  изградени вътрешни тоалетни и сервизни помещения за нуждите на малките възпитаници, отделяне и преграждане на етажите на сградата и частичен ремонт на покрива на стойност 17 582 лв.

Снабдяването с дърва и въглища премина при много добра организация, което даде сигурност за отоплителния сезон за детските заведения. Разходите за отоплителни материали са в размер на 21 081 лева.

Цялостната издръжка на Общинско предприятие „Социални и комунални дейности“ е местна дейност. Общо разходите за ОП “СКД“ са в размер на 423 353 лева /в т.ч. – събрани такси за ползване на ДСП 134 106 лева/.

Община Криводол осъществява своята културна политика в съответствие с приетия от Общинския съвет Културен календар за 2014 г., като бяха финансирани прояви за 24 850 лева.

3а поддръжка и издръжка на градския стадион, от бюджета бяха отделени средства в размер на 27 110 лв. /вкл. ФРЗ на обслужващ персонал/ и 48 498 лв. за субсидиране на спорта.

Създадена беше много добра и ефективна организация на взаимодействие на Общината с кметовете и кметските наместници на населените места, бизнеса и специализираните органи по преодоляване на щетите от наводнението и ограничаване на неговите мащаби. Фирми, развиващи дейност на територията на общината, осигуриха строителна техника. Екип от общинската администрация пряко участва в организацията и предприемане на конкретни действия за подпомагане на населението. Бяха разходени                20 327 лева за ликвидиране на последствията от наводненията на територията на общината.

Разходите за общото потребление на електрическа енергия за 2014 година са  в размер на 128 086 лв., от които  за улично осветление - 64 783 лв., за детските градини - 33 616 лв. и 29 687 лв. - за консумирана ел.енергия  в сгради общинска собственост на територията на всички населени места от общината.

За поддръжка на уличното осветление във всички населени места /подмяна на осветителни тела и кабели/ са вложени 10 310 лева.

За текущи ремонти и благоустрояване в 14 населени места на общината през 2014 г. са разходени  64 500 лв.

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от общината, като закупената специализирана техника намали разходите на Общината. За 2014 година са отчетени разходи в размер на 146 539 лева, като събраните приходи от такса битови отпадъци е 124 644 лева. За подобряване качеството на предоставяната услуга бяха закупени съдове за битови отпадъци /170 бр. кофи тип „Мева”/ на стойност 8 874 лева. Разходите за депониране на ТБО в РДО Монтана възлизат на 49 648 лева.

Една от основните цели на общинското ръководство беше създаване на условия през зимния сезон за нормално функциониране на всички сфери от обществения живот. За снегопочистване на уличната мрежа в населените места от общината беше изразходван финансов ресурс в размер на 18 511 лева. Разходите за зимно поддържане на четвъртокласната общинска пътна мрежа са 64 094 лева.

През 2014 г. Община Криводол подобри съществуващата си ИТ инфраструктура, като за нуждите на администрацията бе закупена нова компютърна техника на стойност 22 724 лева, която улеснява работата на служителите.

На територията на община Криводол функционират 14 „Клуба на пенсионера“, като текущата им издръжка за 2014 година е около 2 500 лева.

По решение на Общински съвет Криводол, при стриктно спазване на одобрени регламентирани правила, са раздадени еднократни помощи на крайно нуждаещи се в размер на 4 235 лева.

Община Криводол е организирала погребения на социално слаби и самотноживеещи хора за 640 лева.

Финансирането на разходите на разпоредителите с бюджетни кредити се извършваше при условията на неравномерно постъпление на планираните собствени приходи. По тази причина ежедневно се наблюдаваха наличностите и се оценяваше необходимостта от средства, с цел насочването им по разпоредители и по време, в съответствие с утвърдените приоритети.

През изминалите три години нашите усилия бяха насочени основно за финансовото стабилизиране на общината. Това стана възможно не само с увеличаване на собствените приходи, но и чрез оптимизиране и строг контрол при разходването на бюджетни средства. В резултат на това и през 2014 година постигнахме значителни икономии от текущите разходи на бюджета и същевременно с това обезпечихме част от плащанията по текущи и просрочени задължения.

Справка

за задължения на Община Криводол                                                                        за периода 2011 – 2014 година

| № | Вид на задължението | Към 08.11.2011 г. | Към 31.12.2014 г. | Разплатено м.01.2015 г. | Към 31.01.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Просрочени задължения към доставчици | 1 050 000 | 656 248 | 228 700 | 427 548 |
| 2. | Задължения по дългосрочен кредит | 4 047 000 | 3 170 963 | 0 | 3 170 963 |
| 3. | Задължения по кредит ПУДООС | 58 690 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Просрочени задължения по ЕСКО договори | 356 974 | 204 282 | 61 934 | 142 348 |
| 5. | Задължения по преходните остатъци на училища | 368 935 | 100 000 | 30 000 | 70 000 |
| 6. | Просрочени плащания за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала и програми за временна заетост | 922 385 | 649 295 | 0 | 649 295 |
| 7. | Средства за инфраструктурни проекти | 996 000 | 569 720 | 0 | 569 720 |
| 8. | Възнаграждения общински съветници | 14 080 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо задължения: | 7 814 064 | 5 350 508 | 320 634 | 5 029 874 |

Инвестиционна политика

на Община Криводол за 2014 година

| 1. | ОР път № VRC 1035 "с.Девене -с.Три Кладенци- с.Лесура" от км.6+400 до км. 7+900 | 85 883 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Доставка на компютърна техника за общинската администрация | 22 724 |
| 3. | Доставка на компютърна техника за СОУ Криводол | 7623 |
| 4. | Парна инсталация ОУ св.св.Кирил и Методий" с. Краводер | 61 062 |
| 5. | Доставка на стопански инвентар ОУ Краводер | 11512 |
| 6. | "Детска площадка"ЦДГ "Калина Малина" с.Ракево | 4 990 |
| 7. | Възстановяване на мостово съоръжение с. Краводер -СМР | 79934 |
| 8. | Възстановяване на тръбен водосток с.Голямо Бабино - СМР | 104632 |
| 10. | Корекция на река Лева в регулационните граници на град Криводол до вливането и в река Ботуня- от км 0+000 до км 2 +000-Горен участък от км 1+150 до км 2+000 | 819821 |
| 11. | Актуализация на работен проект Обект:"Корекция на река Лева в регулационните граници на град Криводол до вливането и в река Ботуня- от км 0+000 до км 2 +000-Горен участък от км 1+150 до км 2+000 | 15600 |
| 12. | Авторски надзор Обект:"Корекция на река Лева в регулационните граници на град Криводол до вливането и в река Ботуня- от км 0+000 до км 2 +000-Горен участък от км 1+150 до км 2+000 | 7920 |
| 13. | "Чиста околна среда" гр.Криводол- "Паркът нашият малък и обичан екосвят" | 9984 |
| 14. | "Чиста околна среда" с.Галатин - "Паркът нашият малък и обичан екосвят" | 9966 |
| 15. | „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, детски градини и съоръженията към тях – с. Краводер, Община Криводол” | 199265 |
| 16. | ЕЕФ мерки ОУ „Васил Левски“ с.Ракево | 111577 |
| 17. | „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари“ | 181110 |
| 18. | Обзавеждане ОУ Краводер | 10632 |
|  | Общо разходи за инвестиции: | 1 744 235 |

Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване на финансовите възможности на външното финансиране, макар и трудна, 2014 бе успешна година.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Една от най-важните функции на общинската администрация е предоставянето на административни услуги на гражданите.

Служителите в администрацията на Община Криводол притежават добра квалификация, която е сериозен потенциал за професионално и служебно развитие. На базата на компетентностите и уменията, които вече притежават и съобразявайки се с целите на администрацията, съвместно с прекия ръководител, се определят умения и компетентности, необходими в бъдеще, за да продължават да изпълняват организационните цели.

Предоставяните през 2014 г. от Община Криводол административни услуги, регламентирани в закони и подзаконови актове, съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги  са 154 вида и още 25 бр. услуги, определени с наредба на Общински съвет Криводол.

За 2014 г. общинската администрация в гр. Криводол е извършила            6 513 услуги по заявления на граждани, за което в приход на общината са постъпили 96 610.31 лв. В това число не са включени услугите по Гражданска регистрация и актосъставяне, предоставяни от кметствата на общината, а 157 от предоставените услуги са безплатни. Служителите в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите (ЦИАОГ) са инкасирали и 380 суми за наеми на жилища, земеделска земя и общински помещения на обща стойност 14 280.49 лв.

В сравнение с 2013 г., броят на предоставените административни услуги е завишен с 382 бр.

През първото тримесечие на 2014 г. е предоставен достъп до Национална база данни „Население“ на всички кметства от общината – за справки и издаване на удостоверения по гражданско състояние. За тази цел са закупени устройства за електронен подпис на всички кметове и кметски наместници.

С цел по-ясното регламентиране работата на администрацията са разработени множество вътрешни документи. Актуализирани са Наредба    № 1 за обществения ред в община Криводол, Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Криводол и Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Криводол. Общински съвет прие нова Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община Криводол.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Криводол,  през отчетния период са изпълнени следните видове дейности:

1. Проведени процедури – търгове с явно наддаване – 10 бр.

2. Сключени договори за наем на общинска собственост – 30 бр.

3. Сключени договори за продажба на общинска собственост – 13 бр.

4. Проведени процедури за предоставяне чрез концесия на язовири  – 3 бр.

5. Сключен Договор за концесия на язовир „Потока” с. Фурен – подписан на 04.09.2014 г. с „Аква Сандър” ЕООД – Враца за срок от 20 год.

6. Съставени актове за общинска собственост – 319 бр.

7. Разработени и приети от Общински съвет Криводол 2 броя нови Наредби:

- Наредба № 18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол. Издадена на основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за  опазване на селскостопанското имущество, чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б  от Правилника за прилагане на Закона за горите и  приета от Общински съвет Криводол с Решение № 459 от Протокол № 43/27.06.2014  г.

- Наредба № 19 за управление на горските територии собственост на община Криводол. Наредбата е приета с Решение № 460/27.06.2014 г. на Общински съвет – Криводол, взето с протокол № 43

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2014

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

- Наименование на проект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в село Краводер, Община Криводол”

Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Стойност на проекта:	 346 334.40 лв.

Период на изпълнение: 2011-2014 г.

Заложени цели:	Подобряване на средата за живот в населените места на Община Криводол и по-конкретно в село Краводер; Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях в село Краводер;

Постигнати резултати: Оформяне на алеи и площадно пространство (демонтаж на стари бордюри и настилки, подравняване, полагане на нови настилки и бордюри); Парково осветление; Изграждане на детска площадка (Подготовка на терена, поставяне на ударо-поглъщаща каучукова настилка за детски площадки, ограда); Възстановяване на водопровод за обществена чешма; Ограда; Озеленяване (Тревни площи, храсти, дървета); Доставка и монтаж на съоръжения (детски съоръжения, чешма, осветителни стълбове и тела, пейки, кошчета за отпадъци)

Статус на проекта: Изпълнението на проекта приключи в началото на 2014 г. Окончателното разплащане беше осигурено от собствени средства и очакваме възстановяването им от ДФЗ-РА.

- Наименование на проект: „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”

Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Мярка: 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Стойност на проекта:	314 660 лв.

Период на изпълнение: 2013-2014 г.

Постигнати резултати: Изградени 3 броя наблюдателни кули и 3 броя  изкуствени водоизточници в с. Главаци, с. Лесура и с.Ракево; Доставено оборудване за 4 броя ПП (противопожарни) депа; защитни средства; средства за наблюдение и комуникация.

Статус на проекта: Изпълнението на проекта приключи през 2014 г.

- Наименование на проект: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Ракево”

Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Стойност на проекта:	 522 321.91 лв.

Задължителен собствен принос на Община Криводол (15% от общите допустими разходи по проекта):	75 705.67 лв.

Допълнителен собствен принос на Община Криводол: 17 617.43 лв.

Период на изпълнение: 2012-2014 г.

Постигнати резултати: 72 MW/h/ годишно икономия на енергия от обновената инфраструктура; 1271.2  кв. м  РЗП с подобрени топлотехнически показатели; Въведени мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски” с. Ракево: подменена дограма на прозорци и врати - 309.41 кв. м;  поставена топлоизолация по фасадите; поставена топлоизолация на покрива на сградата; изградена отоплителна инсталация – 72 бр. радиатори, йонен водонагревател – 3 бр.; изградена слънчева инсталация за БГВ – 1 бр.; подменено осветление с енергоспестяващо – 153 осветителни тела; Въведена в експлоатация ремонтирана общинска училищна сграда; издадено удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация от главния архитект на общината;

Статус на проекта: Изпълнението на проекта приключи през 2013 г. и окончателно разплатен – 2014 г.

- Наименование на проект: „Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“

Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.

Направление/Схема/Мярка: BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос І: „Добро управление”, Подприоритет 1.1:	„Ефективна структура на държавната администрация”

Стойност на проекта:	195 452.58 лв.

Процент на съфинансиране:	0 % (0.00 лв.)

Период на изпълнение: 2012-2014 г.

Заложени цели:	Подобряване на работата на Общинска администрация Криводол, Общинска администрация Хайредин и Общинска администрация Бойчиновци; Оптимизиране на структурата на общинска администрация Криводол, Хайредин и Бойчиновци   за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;

Постигнати резултати: Извършени функционални анализи в три общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Оптимизирани структури и преразпределени функции и дейности в общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Преработени Устройствени правилници на общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Преработени Вътрешни правила на общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Проведени семинар, работни срещи и обучения; Проведени процедури по ЗОП; Проведени кампании за информираност и публичност.

Статус на проекта: Изпълнението на проекта приключи през 2014 г.

- Наименование на проект: „Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение”

Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.

Направление/Схема/Мярка: BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”

Стойност на проекта:	41 176.40 лв.

Период на изпълнение: 2013-2014 г.

Заложени цели:	Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение; Подобряване на уменията на служителите за работа с „Е-правителство“; Повишаване на знанията на служителите, свързани с управление на човешките ресурси; Повишаване на знанията на служителите по финансово и стопанско управление; Подобряване на управленските умения в администрацията на община Криводол; Развиване/повишаване на разговорни умения по английски език на общински служители.

Постигнати резултати: Обучени служители на общинската администрация. Подобрени уменията на служителите за работа с „Е-правителство“. Повишени знания  на служителите, свързани с управление на човешките ресурси. Повишени знания  на служителите  по финансово и стопанско управление. Подобрени управленски  умения в администрацията на община Криводол. Повишени  разговорни умения по английски език на общински служители.

Статус на проекта: Изпълнението на проекта приключи през 2014 г.

- Наименование на проект: „Оптимизиране на процеса на провеждане  и мониторинг на политики от община Криводол”

Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.

Направление/Схема/Мярка: BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос: І „Добро управление”

Стойност на проекта:	77 277.99 лв.

Период на изпълнение: 2013-2014 г.

Заложени цели:	Оптимизиране на процеса на провеждане  и мониторинг на политики от община Криводол; Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Криводол в областта на опазване на околната среда; Разработване на План за развитие на община Криводол 2014-2020 г.

Постигнати резултати: Подготвени и проведени тръжни процедури; Разработени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Криводол в областта на опазване на околната среда; Разработени анализи за нуждите на Общинския план за развитие на община Криводол  - анализ на икономическото и социалното състояние на общината, SWOT анализ за ОПР, анализ разходи-ползи; Разработен План за развитие на община Криводол 2014-2020 г.

Статус на проекта: Изпълнението на проекта приключи през 2014 г.

В изпълнение на проект № 0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001-C0001 „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”, с бенефициент Национално Сдружение на общините в Република България (НСОРБ), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на договор, Община Криводол получи следната техника:

- Сървър Fujitsu Primergy TX200S7/F				      - 1бр.

- Настолен персонален компютър Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ - 1бр.

- LCD Монитор AOC e2250Swdak					       - 1бр.

- Лазерен черно-бял принтер KYOCERA FS-1120D		       - 2бр.

- Киоск – терминал Kontrax KIOSK WALL 19			       - 1бр.

- Широкоформатен скенер A0 Colortrac SmartLF SC36e	       - 1бр.

- 46 inch LCD Видео екран – Sony 47W805А			       - 1бр.

- Бърз документален скенер CANON DR-M 140			       - 1бр.

През 2014 г. Община Криводол реализира 3 броя проекти, финансирани от ПУДООС към МОСВ в Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г.” на тема „Обичам природата -  и аз участвам”:

7.1. Община Криводол – проект:  „Паркът – нашият малък и обичан екосвят“ на стойност 9 984 лв.

Проектът  „Паркът – нашият малък и обичан екосвят“ бе реализиран в зелената зона, очертаваща се  между улиците Тавтиомозис, Елин Пелин и Христо Михайлов в гр. Криводол. При реализацията на проекта бяха извършени дейности по почистване на парка, възстановяване и облагородяване на терена и озеленяване. Бяха засадени  60 бр. нови рози в бившия “Розариум”, около алеите и в тях бяха засадени 50 бр. многогодишни алпийски цветя  и 10 бр. иглолистни дръвчета , а за оформянето на парка бяха засадени и 30 бр. широколистни цъфтящи храсти. Бе ремонтирана съществуващата люлка и монтирани нови детски съоръжения на обособената детска площадка – 1 пързалка, 1 двойна детска люлка и 1 везна.  За оформянето на зона за отдих бяха монтирани 1 пергола, 10 бр. пейки  и  10 паркови кошчета за отпадъци на територията на парка.

7.2.  Кметство Галатин – проект: „Чист въздух за децата на България“  на стойност  9 966 лв.

Проектът се реализира в парка до кметството и включва доставка на посадъчен материал и изграждане на зона за отдих  и детски кът – пейки, пързалка с люлка, клатушка, направа на пътеки.

7.3.  ЦДГ „Калина Малина“ с. Ракево – проект: „Обичай природата и я пази чиста“ на стойност  4 990 лв.

По проекта са извършени следните дейности:

- Озеленяване с вечно зелени храсти и градински цветя;

- Освежаване на детска площадка – пързалка, игрище за мини футбол,   пейки;

- Ремонт на люлки;

- Ремонт на пясъчник;

- Изграждане на скален кът.

С реализирането на проекта, двора на детската градина в с.Ракево превърна в по-привлекателно и функционално място за отдих и игра.

ЦДГ „Калина Малина“ с.Ракево спечели през 2014 година и проект за модернизация на материалната база, за дейност „Учебно оборудване и обзавеждане“ - 11 134. 95 лв., и за дейност „Подмяна на подови настилки“- 6 299.94 лв. Обзавеждането е доставено и с него ще се подобрят условията за целодневно пребиваване на децата в групите на ЦДГ „Калина Малина“.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Наименование на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Криводол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Освобождение“, ул. „Димитър Благоев“, гр. Криводол, община Криводол”

Номер на договор: 06/322/01033 от 10.12.2013 г.

Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Направление/Схема/Мярка: 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Стойност на проекта:	1 953 621.37 лв.

Процент на съфинансиране:	 0 % (0.00 лв.)

Период на изпълнение: 2013-2015 г.

Заложени цели:	Основната цел на проекта би могла да се дефинира най-кратко като: Развитие и модернизиране на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението, местна пътна инфраструктура в община Криводол. Тази основна цел, която е поставена, резултира в подобряване качеството на живот на населението на община Криводол, уеднаквяване на стандартите по отношение на пътната инфраструктура на община Криводол и други големи агломерационни ареали, което води до повишаване атрактивността на цялата община като добро място за живеене, отдих и инвестиции. Важността на настоящия проект е свързана най вече със задоволяване нуждите на потребителите от община Криводол от пътна инфраструктура. Последната е основна жизнена потребност за всяко населено място. Тази потребност предопределя и значимостта на настоящия проект, като проект задоволяващ една жизнена необходимост на цялото население на община Криводол.

Очаквани резултати: Пълна рехабилитация и реконструкция на ул.„ Георги Димитров”, ул.“Освобождение“ и ул. „Димитър Благоев“, гр. Криводол. Предвид слабото транспортно натоварване и ниския клас на улиците се предвижда полагане на конструкция на пътната настилка за “леко” движение със следните конструктивни пластове: - плътен асфалтобетон – 4 см; -битуминизиран трошен камък - 5 см; - несортиран трошен камък - 45 см. Ремонт и подмяна на съществуващите бордюри с нови бетонови бордюри 18/35/50 см или нови бордюри там където ги няма. Полагане на нова тротоарна настилка от готови бетонови плочи 30/30/4см върху вароциментов разтвор и основа от трошен камък. В района на кръстовищата се планира да се оформи понижен тротоар за създаване на достъпна среда на инвалидите. Монтаж на стандартни пътни знаци.

Статус на проекта: Проектът се изпълнява. Реализацията му ще приключи до 15 май 2015.

2. Наименование на проект: „Професионална и компетентна общинска администрация в Криводол”

Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.

Номер на договор:М13-22-73 от 23.07.2014 г.

Направление/Схема/Мярка: BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”

Стойност на проекта:	93 591.42 лв.

Процент на съфинансиране:	0 % (0.00 лв.)

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Заложени цели:	Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Подобряване работата на служителите в администрацията на Община Криводол чрез провеждане на обучения от Института по публична администрация (ИПА) на следните теми:

- „Комуникационна стратегия и изграждане на публичен образ“;

- „База данни с MS ACCESS“;

- „Бързопис по БДС“.

Подобряване на личностните компетентности и умения  на служителите от администрацията на Община Криводол  в следните направления:

- Придобиване на умения за по-добра вътрешна комуникация в администрацията;

- Подобряване на екипната ефективност;

- Развитие на лидерски и ръководни качества и умения.

Очаквани резултати: Сформиран екип за управление на проекта; Подготвена 1 (брой) тръжна документация за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и Правилника за прилагането му; Проведени 3 броя обучения от Института по публична администрация (ИПА); Обучени 21 броя служители от Института по публична администрация (ИПА); Проведени 3 броя обучения от външна обучителна организация; Обучени 147 броя служителя от външна обучителна организация; Проведена стартираща пресконференция; Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на постигнатите резултати; Публикации в медиите – 2 броя; Осъществени мерки за информираност и публичност относно финансовия принос на ЕС чрез ЕСФ и ОПАК за реализирането на проекта, както и запознаване на широката общественост с целите и резултатите от проектните дейности.

Статус на проекта: Проектът се изпълнява. Реализацията му ще приключи до 23 юли 2015 г.

3. Наименование на проект: „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането и в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 – горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“

Програма, по която се финансира: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Стойност на договора:	827 914 лв.

Процент на съфинансиране:	0 % (0.00 лв.)

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Заложени цели:	Да се предотвратят наводненията в общината, като така се създадат предпоставки както за подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, така и за опазване целостта на обществените и частни инфраструктурни обекти на територията на общината и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението; Да се предпази от наводнение гр.Криводол с цел предотвратяване на потенциалните неблагоприятни  последици за човешкото здраве  и  околната среда в града; Да се ограничат рисковете от наводнения в гр.Криводол чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.

Очаквани резултати: 630 м подобрена инфраструктура – почистено, разширено и облицовано корито и изградени предпазни диги със стоманобетонни парапети и др.

Статус на изпълнение: Договорът се изпълнява. Реализацията му ще приключи през 2015 г.

С Постановление № 180 от 03.07.2014 г. на  Министерството на финансите за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в Община Криводол са получени средства с целеви трансфер в размер на 268 289 лв. С тях бяха възстановени разплатените от общината средства от 5 292 лв. за  изградената  през 2012 година предпазна дига в четвърти район на гр.Криводол и се осигури финансиране на изпълнението на следните два проекта:

4.  - „Възстановяване на тръбен водосток на ул.”Волга” в с. Голямо Бабино, община Криводол”.

Стойност на договора: 136 004.00 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Целта на СМР е да се предотврати бедственото състояние на населеното място, като се изгради нов плочест водосток с ширина 3,50 м и светъл отвор 1,00/1,50м. Предвижда се също продълбочаване на дерето и почистване от натрупаните наноси, дървета и храсти на участък от 500 м (от големия мост до водостока на ул.“Волга“).

Статус на изпълнение: Договорът се изпълнява. Реализацията му ще приключи през 2015 г.

5. - „Възстановяване на мостово съоръжение в с. Краводер, община Криводол”

Стойност на договора: 126 993.00 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Целта на СМР е да се предотврати бедственото състояние на населеното място, като се изгради нов плочест водосток с ширина 4,50 м и светъл отвор 2,50/2,00 м. За избягване подкопаване на мостовото съоръжение са предвидени четири броя крилни стени с дължина 3,00 м. Преди водостока се оформя трапецовиден земен профил с дължина 100 м, а след водостока е предвидено продълбочаване на коритото на дерето и почистване от натрупаните наноси, дървета и храсти на участък от 360 м до вливането му в река Ботуня.

Статус на изпълнение: Договорът се изпълнява. Реализацията му ще приключи през 2015 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2014

През изминалата година са проведените следните обществени поръчки:

- Предмет на обществената поръчка: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на Община Криводол по пет обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ № 1: „Месо, месни продукти, риба и яйца”;

ПОЗИЦИЯ № 2: „Мляко и млечни продукти”;

ПОЗИЦИЯ № 3 „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”;

ПОЗИЦИЯ №4: „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци”;

ПОЗИЦИЯ № 5: „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки”.

Финансиране: Бюджетът на общината.

Стойност на договора:	346 920 лв.

Период на изпълнение: 2014-2016 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 06/322/01033 „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол”

Финансиране: : Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Стойност на договора:	1 727 207.69 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект„Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането и в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 – горен участък от км. 1+150 до км. 2+000“

Финансиране: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Стойност на договора:	827 914 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Доставка на горива и масла за нуждите на Община Криводол и Общинско предприятие за социални и комунални дейности, чрез "Софийска стокова борса"

Финансиране: Бюджетът на общината

Стойност на договора:	136 985.20 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Криводол в областта на опазване на околната среда. Разработване на общински план за развитие на община Криводол за периода 2014-2020 г.”

Финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.

Стойност на договора:	63 480,00 лв.

Период на изпълнение: 2014 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител на осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол”

Финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Стойност на договора:	27 240,00 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител на осъществяване на строителен надзор на обект  „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от км. 1+150 до км. 2+000”

Финансиране: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и бюджет на общината

Стойност на договора:	11 998,80 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Криводол, общ. Криводол, ул. „Георги Димитров”, ул. „Освобождение”, ул. „Димитър Благоев"

Финансиране: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Стойност на договора:	29 820,00 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Авторски надзор на обект „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до км. 2+000”

Финансиране: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и бюджет на общината

Стойност на договора:	7 920,00 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на външна обучителна организация за провеждане на обучения“

Финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.

Стойност на договора:	72 500,40 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за СМР: Възстановяване на тръбен водосток на ул. ”Волга“ в с. Голямо Бабино, община Криводол и Възстановяване на мостово съоръжение в с.Краводер, община Криводол”

Финансиране: Целеви трансфер от Министерството на финансите по Постановление № 180 от 03.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Стойност на договора:	234 419,04  лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител на осъществяване на строителен надзор на обекти: 1.„Възстановяване на тръбен водосток на ул.”Волга” в с. Голямо Бабино, община Криводол, 2. „Възстановяване на мостово съоръжение в с. Краводер, община Криводол”

Финансиране: Целеви трансфер от Министерството на финансите по Постановление № 180 от 03.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Стойност на договора:	6 660,00  лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

- Предмет на обществената поръчка: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Криводол“

Финансиране: Целеви средства за капиталови разходи

Стойност на договора:	85 900,00  лв.

Период на изпълнение: 2014 г.

ПРАВНО   ОБСЛУЖВАНЕ

Правното обслужване на общината се извършва по договор с адв. Боряна Стефанова Тончева. Във връзка със сериозната по обем работа, през 2014 г. беше разкрит половин щат за юрисконсулт в структурата на Община Криводол.

През отчетния период са водени следните дела:

1. Гр. д. № 2532/2012 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец: „Росстрой” ЕООД, гр. Враца. Искова претенция – 19 152.77 лева. С решение от 28.03.2013 г. искът на „Росстрой” ЕООД е отхвърлен. По жалба на „Росстрой” ЕООД е образувано  в. гр. д. № 354/2013 г. на Окръжен съд Враца, приключило с Решение, с което е оставено в сила решението на ВрРС и Росстрой ЕООД е осъдено да заплати на Община Криводол разноски от 833 лв. пред въззивната инстанция. По жалба на „Росстрой” ЕООД е образувано гр. д. № 4123/2014 г. по описа на ВКС, по което към момента няма произнасяне.

2. т. д. № 26/2012 г. по описа на Окръжен съд Враца. Ищец: „Енемона“ АД. Искова претенция – 29 847,26  лева във връзка с договор от 06.04.2006 г. относно сградата на Общинска администрация и Читалище "Н.Й.Вапцаров"; Претенцията е за непогасени задължения за ДДС по фактури с падежи в периода от 10.12.2009 г. до 10.09.2011 г. , както и неустойка за забава по фактури с падежи от на 10.08.2006 г. и 10.09.2006 г.  На първа инстанция делото е приключило в полза на „Енемона“ АД, като Община Криводол е осъдена да заплати на “Енемона”АД  30 125.36 лв. Решението е обжалвано от Община Криводол пред Апелативен съд София, който отменя изцяло решението на Окръжен съд Враца и отхвърля претенцията като неоснователна. По жалба на „Енемона“ АД е образувано гр.д. № 4632/2013 г. пред ВКС, където с Определение не е допусната до касационно разглеждане жалбата на „Енемона“ АД.

3. Гр. д. № 1393/2012 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец: „Енемона” АД. Искова претенция – 3 112.71 лева, връзка с договор от 29.04.2005 г. относно сградата на ОДЗ "Славейче"; Претенцията е за непогасени задължения за ДДС по фактури с падежи в периода от 10.01.2010 г. до 10.04.2010 г., както и неустойка за забава по фактури с падежи от 10.11.2005 до 10.07.2006, както и неустойка по фактури с падежи от 10.08.2006 г. до 10.12.2009 г. Делото приключва на първа инстанция с решение, с което Община Криводол е осъдена да заплати на “Енемона”АД 1 481,36 лв. ДДС+ 307,41лв. неустойки,  ведно със законната лихва, считано от 11.04.2012г. до окончателното им изплащане и направените по делото разноски в размер на 282,32лв. , а "Енемона" АД е осъдена да заплати на Общината 415,55 лв. Делото е приключило. Задълженията на Община Криводол към „Енемона” АД по гр.д.№1393/2012г., възлизащи на обща сума 3045.09 лв са разплатени ноември 2014г.

4. Гр. д. № 1416/2012 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец: „Енемона” АД. Искова претенция – 11 962,20 лева във връзка с договор от 12.06.2007 г. относно сградата на ДОВДЛРГ, с. Галатин за непогасени задължения за ДДС по фактури с падежи в периода от 10.02.2010 г. до 10.09.2011 г., както и неустойка за забава по фактура с падеж 10.10.2007, както и неустойка по фактури с падежи от 10.12.2007 г. до 10.01.2010 г. На първа инстанция Община Криводол е осъдена да заплати претендираните от „Енемона”АД суми. На втора инстанция решението е потвърдено, а касационната жалба на Община Криводол не е допусната до разглеждане от ВКС. Делото е приключило. Задълженията на Община Криводол към „Енемона” АД по гр.д. №1416/2012 г., възлизащи на обща сума 18 344.75 лв., са разплатени ноември 2014 г.

5. Гр. д. № 2751/2012 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец: „Енемона” АД. Искова претенция – 3 589,00 лева във връзка с договор от 12.06.2007 г. относно сградата на ДОВДЛРГ, с. Галатин. Претендират се неплатени вноски за ДДС с падежи от 10.10.2011 г. до 10.03.2012 г. С решение на Районен съд Враца исковете са уважени, а решението е потвърдено от Окръжен съд Враца. Задълженията /главница, законна лихва и разноски/ на Община Криводол към „Енемона” АД по гр.д.№2751/2012 г., възлизащи на обща сума 5 848.00 лв., са разплатени ноември 2014 г.

6.  Гр. д. № 291/2012 г. на Окръжен съд Враца. Ищец: „Енемона” АД. Искова претенция – 54 600,00 лева и законната лихва до окончателното й изплащане. Основание за иска – неоснователно обогатяване във връзка с три превода от „Енемона” АД към Община Криводол без правно основание на 31.03.2010 г., 29.06.2010 г. и 30.09.2010 г. С решение на Окръжен съд Враца исковете са уважени, а решението е потвърдено от Софийски апелативен съд. През декември 2014 г. е разплатена законната лихва върху вземането, изчислена до 15.12.2014 г. в размер на 14 937.27 лв. Главницата от 54 600.00 лв, законната лихва от 16.12.2014 до датата на изплащането й  593.27 лв.  и присъдените съдебно-деловодни разноски в размер на 6 726.00 лв.  са разплатени януари 2015 г., съгласно подписана спогодба между „Енемона” АД и  Община Криводол.

7. Т.д.№ 90/2012 г. по описа на Окръжен съд Враца. Ищец: Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ. Искова претенция –52 155,28 лева във връзка с договор от 12.06.2007 г. относно сградата на ДОВДЛРГ, с. Галатин. Претенцията е за непогасени вноски с падежи от 10.07.2011 до 10.10.2012 и за неустойки по забавени и неплатени вноски с падежи от 10.05.2011 г. до 10.10.2012 г. С решение на Окръжен съд Враца, претенцията е отхвърлена изцяло, а Апелативен съд София е потвърдил решението.

8. Т.д.№ 91/2012 г. по описа на Окръжен съд Враца. Ищец: Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ. Искова претенция –90 193,06 лева във връзка с договор от 06.04.2006г. относно сградата на Общинска администрация и Читалище "Н.Й.Вапцаров". Претенцията е за непогасени вноски с падежи от 10.07.2011 до 10.10.2012 и за неустойки по забавени и неплатени вноски с падежи от 10.05.2011 г. до 10.10.2012 г. Искът е отхвърлен с Решение на Окръжен съд Враца, което е потвърдено с Решение на Апелативен съд София. Във ВКС делото е насрочено за 14.05.2015 г.

9. Т.д. № 8/2013 г. по описа на Окръжен съд Враца. Ищец: „Промишлено строителство“ АД. Искова претенция – 180 363,67 във връзка със споразумение от 01.03.2010 г. С решение на Окръжен съд Враца, Община Криводол е осъдена  да заплати на „Промишлено строителство-Враца” ЕАД, сумата от 180 770,93 лева включваща задълженията  по споразумението от 01. 03. 2010 г. , изчислено  към  15.01.2013 г. ведно със законната лихва върху сумата от 180 770.93 лв. считано от 23.01.2013 г. до окончателното  й изплащане и деловодни разноски за тази съдебна инстанция в размер на 11271.55 лв. /д.т. 7214.55лв. + 4057 лв. юрисконсултско възнаграждение./ С Решение на Апелативен съд София решението на Окръжен съд Враца е отменено изцяло и претенцията е неоснователна. Във ВКС делото е насрочено за 03.02.2015 г.

10. Гр. д. № 4562/2013 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец: Радослава Тодорова Димитрова като майка и законен представител на малолетния Тодор Денчов Димитров. Искова претенция – 7000 лв. На първа инстанция делото е приключило в полза на Община Криводол, като с Решение от 1.06.2014 г.  ищеца е осъден да заплати на Община Криводол 680 лева разноски. Към момента делото не е приключило. Образувано е в.гр.д. № 518/2014 г. на Окръжен съд Враца по жалба на Радослава Тодорова Димитрова.

11. Гр. д. № 4954/2013 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец : „Трио комерс” ООД, гр. Враца. Искова претенция – 10 344 лева, представляващи плащане по договор от 10.05.2010 г. за фактури № 238/06.01.2011г., № 266/06.06.2011г. и № 246/14.03.2011г., и неустойка по тях. На първа инстанция с Решение от 04.07.2014 г. делото е приключило в полза на Община Криводол и претенцията  на „Трио комерс” ООД, гр. Враца е отхвърлена . По жалба на „Трио комерс” ООД, гр. Враца е образувано в.гр.д. № 549/2014 г. на Окръжен съд Враца. С решение от 22.10.2014 г. на Окръжен съд Враца е потвърдено решението на Районен съд Враца.

12. т. д. № 91/2013 г. по описа на Окръжен съд Враца. Ищец: „Камба 2000” ООД. Искова претенция 35 002. 90 лева. В хода на съдебното дело от страна на Община Криводол са преведени дължимите суми и 1 896 лева разноски по делото – са издължени януари 2015 г.

13. Гр. д. № 2981/2014 г. по описа на Районен съд Враца. Ищец: Детелин Статков. Делото е образувано срещу Заповед  №  316/31.05.2014 г. на Кмета на Община Криводол. С решение от 03.10.2014 г. заповедта на Кмета на Община Криводол е отменена и Общината е осъдена да заплати разноски в размер на 535 лева. Сумите са преведени по сметка на лицето през ноември 2014 г.

14. Адм. д. № 330/2014 г.  по описа на Административен съд Враца. Образувано е по жалба на Кмета на Община Криводол срещу Решение на Общински съвет Криводол за определяне месечни трудови възнаграждения на кмета на общината, заместник– кмета и кметовете на кметства в Община Криводол. С Решение от 2.07.2014 г. Решението на Общински съвет Криводол е отменено.

ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

І. Програми  за  заетост

#### По  Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014г. община Криводол е наела 227 бр. работници на длъжност Работник сезонен – „аварийни дейности” 4-часов работен ден.

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 г. по дейност Строително ремонтни и възстановителни дейности  са работили 150 бр. общи работници 4-часов работен ден.

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – Приложение ІІ – „Дейности с траен характер” са работили 10бр. лица за 6 месеца от 01.04.2014 г.  на 6-часов работен ден.

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – Приложение ІІІ – „Социални дейности и дейности с часови измерител” са работили 6 бр. лица за 10 месеца от 01.01.2014 г.  на 6-часов работен ден.

По Регионална  програма за заетост са работили  10 бр. лица от 01.04.2014 г. на 8-часов работен ден за 6 месеца.

По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” през 2014 г. работят 4 бр. лица на 8-часов работен ден.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Подкрепа за заетост” са работили 12 бр. лица за 6 месеца на 8-часов работен ден.

По  проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”- дейност „Личен асистент” през 2014 г. е предоставяна от 73 бр. лични асистенти, и от услугата са се възползвали 100 бр. потребители.

ІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Социалната политика на община Криводол е насочена към подобряване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на нейните граждани. Общинска администрация активно показа, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите етнически групи и гражданите в риск.

Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” към община Криводол предоставя социалната услуга в общността „Домашен социален патронаж”  на 287 бр. потребители. За периода януари – април и октомври-декември 2014 г. в община Криводол се предоставя социална услуга „Обществена трапезария” на 80 бр. крайно нуждаещи се потребители /социално слаби лица обект на месечно социално подпомагане, самотни лица с ниски доходи или без доходи, бездомни и просещи лица/

ОП „СКД”  предоставя и следните  социални услуги:

- Поддържане на лична хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от ползвателя;

- Битови услуги /закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел.енергия, вода, телефон и др. със средства на потребителите /;

- Съдействие за получаване на медицинска помощ и снабдяване с предписани лекарства, технически помощни средства при ползватели с увреждания;

- Съдействие за осъществяване на лични контакти на потребителя с членове на семейството, близки, приятели, когато той желае това;

- Подпомагане на потребителите при участието им в развлечения или занимания в къщи или мероприятия извън дома;

- Административни задачи.

Услугата се предоставя при изявено желание от страна на кандидат потребителя и след извършване на социална оценка на потребностите. Потребителите заплащат такса, съгласно Наредба за дейността на ОП“СКД“ Криводол. Доставчик на услугата е Община Криводол чрез ОП “СКД“ – второстепенен разпоредител към общинския бюджет.

От декември 2012 г. се изпълнява проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”, който се осъществява в партньорство с БЧК, Министерството на здравеопазването, МТСП и Швейцарски Червен кръст и се финансира от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие. Проектът има за цел въвеждане на модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания при отчитане на специфичните нужди на представителите на ромската общност. Центърът се помещава на първия етаж в сградата на бившата поликлиника. Към момента потребителите са 94 - от гр. Криводол и селата Уровене, Големо Бабино, Ракево и Баурене. Обслужващия персонал се състои от 4 медицински сестри и 8 помощници. Срокът на проекта е удължен с една година и половина до края на 2016 г.

Клубовете на пенсионера се утвърдиха като форма за социална интеграция на хората от третата възраст  и поддържане на социалните контакти на пенсионерите и инвалидите. В клубовете се провеждат множество културни мероприятия за честване на годишнини и празници, здравни беседи и екскурзии. Общината е предоставила безвъзмездно помещения за клубовете, осигурява средства за поддържане и оборудване, за консумативи, спонсорира екскурзиите в страната на техните членове.   Текущата издръжка на 14-те „Клуба на пенсионера“ е подсигурена от местните приходи от общинския бюджет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Съобразявайки се с многобройните предизвикателства и динамични процеси в обществото, общинското ръководство отделя сериозно внимание на образователното дело в общината, защото осъзнава неговото важно значение.

Беше обсъден и утвърден механизъм за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности по образование между училища и детски градини. Това доведе до успешно завършена бюджетната 2014 г. за всички общински училища и детски градини; усвоени допълнителни целеви средства; извършени текущи и основни ремонти със собствени средства; формирани преходни остатъци.

Общината е осигурила организиран транспорт с училищни автобуси за учениците на територията на община Криводол и целодневна организация на учебния процес.

Във всички училища и детски градини учебно-възпитателния процес е финансово и материално обезпечен. Училищата и детските градини разполагат с богата материална база, благоприятстваща развитието и индивидуалния потенциал на децата и учениците.

Таксите за детските градини са минимални. Отчитайки ръста на безработицата в общината и ниските доходи на работещите, общинското ръководство прави всичко възможно те да не бъдат повишавани и да се запазят всички съществуващи до сега облекчения по Наредбата. Чрез приоритизиране на мерките, които са необходими да се вземат и стриктна финансова дисциплина, се осигурява едно нормално функциониране на детските заведения в нашата община.

Образователната система в Община Криводол е оптимално структурирана. Предучилищното възпитание се осъществява от ОДЗ „Славейче” гр. Криводол, с филиал гр. Криводол – ІV район, и ЦДГ „Калина Малина” с. Ракево с филиали в селата Лесура, Галатин, Пудрия и Краводер.

На територията на общината функционират 4 учебни заведения:

- СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Криводол;

- ОУ „Васил Левски” с. Ракево;

- ОУ „Васил Левски” с. Лесура;

- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Краводер.

И четирите училища са обявени за средищни.

Не съществува проблем за обхвата на децата. Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение и ДГ.

В учебните заведения от община Криводол е организирано столово хранене.

Детските градини и училищата получават плодове и зеленчуци по схемата „Училищен плод”.

Училищата работят по Проект за подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес и Проект «Квалификация на педагогическите специалисти». Целта е задържане на учениците в училище и превенция на отпадането.

В СОУ „Св. Св.Кирил и Методий” има паралелка дървообработване -направление „Производство на мебели от дървесина”, специалност „Производство на мебели” 9-12 клас. Получават професионална квалификация II степен.

От месец февруари 2013 г. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол е включено в проект „Ученически практики“ на МОН. Проектът е насочен към ученици над 16-годишна възраст. Целта е постигане подобряване на качеството на професионално обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб. По проекта са завършили успешно 48 ученици. В момента се обучава четвърта група – 7 ученици. Получените средства до момента са 20 789 лв.

С активното участие на Училищното настоятелство на СОУ гр. Криводол, през 2014 г. училището защити проект „Подновяване на училищната библиотека“, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ),  на стойност 6 215 лв. Собственото участие в размер на 621,50 лв. е осигурено от благотворителния коледен базар на изделия, изработени от учениците.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Краводер – има професионална паралелка с прием след 7 клас по специалност „Производство на тапицирани изделия” с двегодишен курс на обучение. След завършването й, учениците получават свидетелство за професионална квалификация – І степен. Средищното училище разполага с 2 учебни работилници по дървообработване и кабинет по шивачество. През 2014 г. стартира нов проект на училището „Всеки ученик може да бъде отличник“ към ЦМЕДТ "Амалипе", гр. В.Търново. Проектът ще финишира през 2015 г. От м. септември 2014 г. заедно с още 4 училища от област Враца работят по проект на ЦОИДУЕМ „Математиката е за всички“ за ученици от начален етап. Вече трета година ученици от училището участват в отбелязване на ромската нова година в различни институции: МОН, Народно събрание. Тази година е получено дарение от Председателя на Народното събрание – 10 лаптопа и екскурзия за учениците. Ежегодно участие на ромския фестивал „Отворено сърце“ в гр. Велико Търново.  От 2 години  в  училището има разкрити 2 групи СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“. В училището има учреден родителски клуб и ученически парламент.

За периода 2013/2015 г. ОДЗ „Славейче” гр. Криводол-централен корпус работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 2 „Допълнително обучение на деца от подготвителни групи по български език 5-6 годишни”. Всяка учебна година се провеждат организирани педагогически визити с активното участие на родители от ромски произход с цел повишаване педагогическата им култура.

Категоричен принос за неформалното обучение в нашата община имат читалищата на територията на общината, на първо място - НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” – Криводол. В библиотеката е осигурен достъп до Интернет, на разположение са шест компютъра, осигурени по Програма „Глобални библиотеки – България“. Провеждат се индивидуални курсове и консултации по начална компютърна грамотност.

Интересите на децата и учениците /в т.ч. и децата от ромски произход/ се развиват, както в СИП, така и в Читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1924”, В читалищната библиотека има изградена „Вапцарова творческа артистична работилница”.

ОбКБППМН

Функционирането на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е регламентирано в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Основна дейност на МКБППМН на територията на всяка община е организирането на превантивната дейност.

Показателен факт през изтеклия период е малкият брой на възпитателни дела, което категорично доказва, че предприетите мерки по засилена превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни дават реален резултат. През 2014 г. в ОбКБППМН са получени 2 преписки от РП, един сигнал от частно лице и един сигнал от ДСП- отдел „Закрила на детето”.

През 2014 г. МКБППМН към община Криводол е наложила общо 3 възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН.

МКБППМН е част от изградената  мрежа за кризисна интервенция на местно ниво, която законодателно е разработена от ДАЗД, а организацията се ръководи от отдел ,,Закрила на детето”. Секретарят на комисията е сред алтернативно представените участници в местния екип за прилагане на междуинституционален подход при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск. Уточнени са ангажиментите и възможностите за подкрепа и помощ. Проверени са 8 сигнала за насилие над дете през 2014 г. Организирани са екипни срещи с представители на Детска педагогическа стая - Враца, Участък  ,,Полиция” – Криводол, Отдел ,,Закрила на детето” към Дирекция ,,Социално подпомагане” - Враца, МКБППМН и УКПППУ. За някои от случаите е набелязан и план за действие. През 2014 г. в ОбКБППМН са получени 2 преписки от РП, един сигнал от частно лице и един сигнал от ДСП - отдел „Закрила на детето”. Общият брой на малолетните и непълнолетните, на които са разгледани възпитателни дела е 3, от които 2 -ма непълнолетни и 1 малолетна.

Основна дейност на МКБППМН е организирането на превантивната дейност, която се провежда в училищата. Отбелязани са: Ден за безопасен интернет, Световен ден за борба с тютюнопушенето, Общинска изложба с рисунки ”Не на цигарите”, организирано общинска състезание по БДП, отбелязан деня за  борба с наркоманиите. През лятото са реализирани 2 програми за децата ”Забавно лято” и Спортно лято” с множество мероприятия и награди за участниците. Отбелязан е и Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, Международния ден на толерантността, 25-тата годишнина от подписването на конвенцията на ООН за защита правата на детето и Деня на християнското семейство. Особено внимание е отделено на превенцията на агресията в училище - проведени са презентации, беседи, родителски срещи. Основен партньор в превантивната дейност бе читалищна библиотека. В мероприятията се включиха децата от четирите училища на територията на община Криводол.

МКБППМН съдейства на органите по образованието за обхващането и задържането на подлежащите на задължително образование.  По подадените от директорите на училищата сигнали за отсъствия на деца, веднага се сформира екип от членове на МК. Провежда се среща с ученика и родителите. За много от срещите получихме подкрепа на кметовете на кметства – с. Краводер, с. Пудрия, с. Ракево, с. Галатин и кметския наместник на с. Главаци, което доказва тяхната ангажираност към проблемите на образованието и възпитанието на подрастващите. Работихме и по сигнали за неизвинени отсъствия, подавани от директори на врачански училища, в които се учат деца от гр.Криводол.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

По данни на РЗИ-Враца, на територията на нашата община към 31.12.2014 г. са регистрирани 8 амбулатории за първична извънболнична помощ, в това число 1 по дентална медицина, и една амбулатория за специализирана извънболнична помощ. За здравето на жителите на общината се грижат още двама стоматолози, които са регистрирани в гр. Враца, но осъществяват посещения общо 3 пъти седмично в гр. Криводол. За дейността на ОПЛ Община Криводол е осигурила помещения във всички населени места, за които се плаща минимален наем, а общината поема разходите за основен ремонт на здравните кабинети.

Спешната и неотложна помощ се осъществява от ЦСНМП – филиал към звеното в гр. Враца.

За улесняване достъпа на гражданите до здравни грижи ръководството на общината осигури транспорт на кръвни проби, вземани от лаборант в гр. Криводол, до лабораторията в МБАЛ гр. Враца. Осигуряваме безвъзмездно помещение и консумативи за работата на местния лаборант. По този начин спестяваме на всеки пациент време и финансови средства за две пътувания до гр. Враца.

През 2014 г. отново с помощта на Община Криводол бяха организирани профилактични прегледи за рак на гърдата, сърдечни заболявания и био-скенер.

Във всички учебни заведения и детски градини на територията на Община Криводол има разкрити здравни кабинети, в които работят медицински специалисти с висока квалификация и опит. Здравните кабинети са отлично оборудвани. Медицинските специалисти, освен оказването на първа долекарска помощ при спешни състояния, провеждат системно профилактични дейности по предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в училището или детската градина.

Обръщаме сериозно внимание и на превенцията.

През 2014  г. се проведе информационна среща с ученици от 9-12 клас за здравословния начин на живот с акцент върху рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия. Срещата се проведе съвместно с РЗИ – Враца, ОбКБППМН и читалищната библиотека в гр. Криводол.

Със съвместна инициатива на НЧ „Никола Й. Вапцаров-1924”, Община Криводол и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в Криводол се отбелязва Световния ден за борба с употребата и трафика на наркотици. Целта е да се ангажира вниманието на младите хора към превенция на употребата на наркотични вещества и стремеж за преодоляване на различните наркозависимости и предизвикателства на нашето време.

През учебната 2014/2015 г. в ОДЗ „Славейче” гр. Криводол съвместно с РЗИ – Враца се проведоха родителски срещи на теми свързани със здравната култура на родители и деца. В централен корпус и филиал са оборудвани здравни кабинети и за здравето на децата се грижат квалифицирани медицински специалисти.

КУЛТУРЕН  ЖИВОТ

Културата е важен фактор в обществения живот на общината ни, създаващ критерии и вкус, които определят не само идентичността и самочувствието ни, но и качеството на живот  и приноса на всеки един жител на общината във всички останали сфери на обществото. И през 2014 г. политиката в сферата на културата е насочена основно към съхраняване на традициите и опазване на идентичността.

Културата на една община се явява като най-естествения мост между миналото и съвремието и при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите  в обществото.

Отчитаме една добра година за развитието на културата в Община Криводол.

В изпълнение на културния календар бяха организирани празнични концерти, срещи-разговори, изложби, честване на бележити дати и годишнини. Традиционно проявите в него са организирани в партньорство между общината, читалищата от общината, училищата, детските градини.

Отбелязаха се всички мероприятия, залегнали в Годишната програма на общината:

- 6 януари – 166 години от рождението на Христо Ботев – с. Осен;

-  Богоявление – хвърляне на кръста в река Лева гр. Криводол;

- Бабинден

-  Празник на пчеларя;

- 1 март – Детско утро. В читалищната библиотека в гр. Криводол по традиция над 100 деца посрещнаха Баба Марта;

- 3-ти  март – Национален празник на Република България;

- Информационна десетдневка „От признателна България”;

- Тодоровден – Конни надбягвания;

- Месец март празнува;

- 8 март – Ден на жената; Изложба от ястия с благотворителна цел;

- Пролетен карнавал;

- Лазаруване;

- „Да изпишем перашка”;

- Международния ден на ромите - 8 април;

- Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Маратон на четенето;

- Национална библиотечна седмица;

- Читалището в Криводол отбеляза 90-годишен юбилей;

- Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост;

- „Хубост за бъдни векове” – Общински събор на народното творчество с участието на самодейни състави към читалищата в община Криводол - с. Галатин;

- „Децата от Ботунския край – деца на Европа” – Общински съборна  любителското художествено творчество – училища и детски градини;

- „Забавно лято 2014”;

- Национална кампания „Чети с мен“;

- 29 август – Ден на Община Криводол и панаирни дни - Криводол;

- Благотворителна инициатива за децата от Мизия;

- Среща с поетесата Надежда Захариева и певецът Александър Александров- Алекс;

- 1 ноември – Ден на народните будители;

-  Ден на християнското семейство.

Във фоайето на читалищната сграда в Криводол се организираха и подредиха следните изложби: Изложба, посветена на първия космонавт Юрий Гагарин; „От признателна България”  - изложба, предоставена от Руски културно-информационен център – София; Изложба от ястия с благотворителна цел; Изложба, посветена на 9 май – Деня на Европа и 69 години от победата над фашизма.

Културният календар за 2014 г. се допълва от незабравимите концерти и спектакли с участието на професионална танцова формация „Кабири” София; Духов оркестър „Зелени дел” и др. Представена бе постановка на Врачанския драматично-куклен театър „Хитър Петър”.

СПОРТ

Спортът дава възможност на всички граждани на Общината да практикуват любимите си занимания. Всички спортни клубове получават необходимата подкрепа. Факт е, че на фона на финансовите проблеми, Общината успя да задели малък ресурс за финансиране на спортни прояви.

Автомобилен Моторен Клуб „Старт – Н Монтана” – гр.Криводол. През 2014 година продължават изключителните изяви на спортистите от АМК „Старт Н Монтана”. Клубът  през изтеклата година завоюва 7-ма поредна титла в РШ по раликрос. Републиканска титла спечели Емил Минчев в Дивизия I-ва. Вицешампион в Дивизия II-ра на раликроса стана Андрей Колев. През изтеклата 2014 г. град Криводол беше домакин на Републикански шампионат по раликрос. Писта „Строител Криводол“ бе обявена за писта №1 за 2014 година. През 2014 г. в Криводол се проведе шестия кръг на открития шампионат на България по раликрос.

„Футболен клуб „Ботев Криводол 2013” – гр. Криводол. В детско-юношеската школа на клуба тренират над 80 състезатели - деца, юноши и мъже. Представянето на отборите през последната година е на много добро ниво, като мъжкия отбор по футбол е на първо място в групата.

През годината се проведоха традиционните за града и общината ни спортни прояви като:

-	Турнир по тенис на маса;

-	Турнир по спортен риболов;

-	Турнир по шах;

-	Общински турнир по футбол на малки вратички.

Продължава да функционира ученически клуб по шахмат и тенис на маса в Криводол. Ръководители са двамата обществени възпитатели.

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми кметове и кметски наместници от община Криводол, Уважаеми колеги от общинска администрация,

С всяка изминала година очакванията на хората към нас се повишават и за да постигнем желаната от всички ни европейска визия на общината ние се стараем да работим упорито и последователно, като спазваме принципите на прозрачност и демократичност в управлението.

Постигнатите резултати, особено цитираните по-горе цифри във финансовия отчет, ни дават самочувствие, защото  не само знаем към какво се стремим, но и имаме знанията и куража да го постигнем. Трябва да има финансова устойчивост, за да може да се гради и надгражда.

Ето защо, и през 2014 г. продължи работата на администрацията за реализиране на целите и приоритетите  заложени в мандатната програма 2011-2015 г. Акцентът падна не толкова върху видими дейности, колкото върху най-важното – финансово стабилизиране на общината и работа по подготовка и разработване на проекти за кандидатстване за финансиране при отваряне на мерките от новия програмен период 2014-2020, ефекта от които ще се прояви в следващите години.

Независимо от продължаващата повсеместна криза, общината отново съумя на запази своята стабилност.

И през 2015 г. ще останат като основни приоритети образованието, социалните дейности и подобряване инфраструктурата в града и селата. Ще продължим да обединяваме силите и възможностите на тези, които са готови да работят, за да направим нашата община по-привлекателно място за живеене.

Благодаря на Общински съвет Криводол, благодаря на всички Вас, които подадохте ръка, положихме усилия  и работехме заедно да подобрим  живота на хората в община Криводол. И за в бъдеще ще очакваме Вашите креативни идеи и подкрепа в името на общата ни цел – благото на хората от града и селата на общината.

С уважение:

Петър Данчев

Кмет на Община Криводол